Formato de Informe de Seguimiento

| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros, Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero |
| --- | --- |
| Sprint No.: 2 |  |
| Semana 1 (29– 3 oct) |  |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio | Definir tareas técnicas para realizar el Figma | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |
| Melisa | Avisé al equipo que estaba indispuesta;. | Si mejoro: revisar tableros y mensajes. | Malestar general previo al síncope. |
| Faiber | Ideas para el login | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |
| Joseph | Ideas para el dashboard | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |
| Kevin | Ejecutar pruebas unitarias para validar cambios. | Ejecutar pruebas unitarias para validar cambios. | Ninguno |
| Anderson | Revise la asignación de tareas que me corresponden | Empezare con la implementación del apartado del calendario | No he tenido problemas |

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio | Puntuar Tareas de Figma | Trabajar pantalla de Login | Ninguno |
| Melisa | Síncope y reposo; no asistí a clase. | Coordinar replanificación con el equipo. | Cefalea, taquicardia y visión borrosa. |
| Faiber | Puntuar Tareas de Figma | Trabajar pantalla Dashboard | Ninguno |
| Joseph | Puntuar Tareas de Figma | Trabajar vista de beneficiario | Ninguno |
| Kevin | Subir cambios al repositorio de control de versiones. | Subir cambios al repositorio de control de versiones. |  |
| Anderson | Empecé con la implementación del esquema para calendario con HTML | Avanzar con la implementación del esquema | No he tenido problemas |

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio | Trabajar pantalla de Login | Continuar pantalla Login | Ninguno |
| Melisa | Sin actividad. | Preparar lista de tareas mínimas para retomar. | Continuidad del malestar. |
| Faiber | Trabajar pantalla Dashboard | Termianar pantalla Dashboard | Ninguno |
| Joseph | Trabajar vista de beneficiario | Definir Favoritos pantalla | Ninguno |
| Kevin | Actualizar los indicadores de progreso del proyecto. | Actualizar los indicadores de progreso del proyecto. |  |
| Anderson | Avanzando con la implementación y diseño con CSS | Por motivo de parcial de la materia de matemáticas aplicadas no realizare avances | Por motivo de parcial no realizare avances |

- Reunión diaria de seguimiento – jueves.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio | Terminar vista de Estudiante | Trabajar vista de Administrador | Ninguno |
| Melisa | Sin actividad; no pude asistir a clase. | Revisión de mensajes wasap y Jira. | Complicaciones post-terapia. |
| Faiber | Termianar pantalla Dashboard | Trabajar vista Colaborador | Ninguno |
| Joseph | Definir Favoritos pantalla | Detalles finales en vista beneficiario | Ninguno |
| Anderson | Este día no realice avances por motivo de parcial | Seguir con la implementación y diseño del apartado de calendario | No he tenido problemas |
| Kevin | Actualizar el estado de las tareas en el gestor de proyectos. | Actualizar el estado de las tareas en el gestor de proyectos. |  |

- Reunión diaria de seguimiento - viernes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio | Trabajar vista de Administrador | Terminar vista Administrador | Ninguno |
| Melisa | Reposo. | Plan de recuperación. | Debilidad y visión borrosa. |
| Faiber | Trabajar vista Colaborador | Terminar vista colaborador | Ninguno |
| Joseph | Detalles finales en vista beneficiario | Terminar vista Colaborador | Ninguno |
| Kevin | Evaluar logros del día y planificar las tareas del siguiente. | Evaluar logros del día y planificar las tareas del siguiente. |  |
| Anderson | Sigo con la implementación. | Por motivo de parciales no realizare avances | No he tendió problemas |

Conclusiones: Conclusiones: Una semana complicado puesto que una compañera sufrió un inconveniente el cual no le permitía trabajar con nosotros. Igualmente la apoyamos como equipo en su momento difícil.