Formato de Informe de Seguimiento

| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros, Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero, Kevin Cifuentes Quintero |
| --- | --- |
| Sprint No.: 2 |  |
| Semana 2 (6–10 oct) |  |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Revisión rápida de la HU MRF 2.1.1; listé campos mínimos del formulario y tareas pendientes.. | Prototipo simple del formulario (sin validaciones). | Falta de claridad inicial sobre algunos campos del formulario. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson |  |  |  |

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Boceto del formulario (inputs básicos: nombre/tipo/cupo/fechas); estilos mínimos; sin conexión a API. | Definir contrato de API y mockear respuesta básica. | Aún sin confirmación del backend/dataset. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson |  |  |  |

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Borrador del contrato API (request/response) y servicio inscribir() con mock; pruebas manuales en UI. | Conectar el formulario al mock y mostrar mensajes básicos (éxito/error). | Diferencias de nombres (inicio/fin vs fecha_inicio/fecha_fin); posible CORS si se usa endpoint real. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson |  |  |  |

- Reunión diaria de seguimiento – jueves.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Integración completa: servicio de inscripción, mapeos y manejo loading/success/error. | Implementar regla de cupos (no superar cupo) y feedback en UI. | Errores con Backend |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson |  |  |  |

- Reunión diaria de seguimiento - viernes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Conexión al mock; submit básico con snackbar; sin validaciones avanzadas; anoté pendientes. | Revisar regla de cupos (análisis, sin implementación). | Cambios del backlog; falta definición final de la regla de cupos |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson |  |  |  |

Conclusiones: