Formato de Informe de Seguimiento

| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros, Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero, Kevin Cifuentes Quintero |
| --- | --- |
| Sprint No.: 2 |  |
| Semana 3 (13–17 oct) |  |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Bosquejo de confirmación de inscripción (UI básica: texto/estado); sin integración final. | Completar mensajes de confirmación y conectar con servicio mock. | Falta definir mensajes finales y estados aprobados. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | Creación de rama feature/torneos. Scaffold de AdminTorneosPage, TournamentForm y rutas. Hook useTorneos. | Creación de rama feature/torneos. Scaffold de AdminTorneosPage, TournamentForm y rutas. Hook useTorneos. | Creación de rama feature/torneos. Scaffold de AdminTorneosPage, TournamentForm y rutas. Hook useTorneos. |

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Borrador de casos de prueba (1–2) y actualización mínima del Plan de Pruebas; pruebas manuales. | Preparar fixture y un flujo E2E simple (login → inscripción). | Datos mock poco consistentes entre pantallas. |
| Faiber |  |  |  |
| Kevin | Revisar y responder correos o mensajes del equipo. | Revisar y responder correos o mensajes del equipo. | Kevin |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | Avance en TournamentForm/TournamentTable, ajuste de rutas y Vite config; commits y pruebas locales. | Avance en TournamentForm/TournamentTable, ajuste de rutas y Vite config; commits y pruebas locales. | Avance en TournamentForm/TournamentTable, ajuste de rutas y Vite config; commits y pruebas locales. |

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | TorneosPage: contenedor y tabla vacía; ruta registrada; sin paginación ni filtros. | Poblar listado con datos mock y estados vacíos. | Definición de columnas y criterios de visualización pendientes. |
| Faiber |  |  |  |
| kEVIN | Actualizar los indicadores de progreso del proyecto. | Actualizar los indicadores de progreso del proyecto. | kEVIN |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | Creación de rama feature/estadisticas, scaffold de StatisticsPage y useStatistics. | Creación de rama feature/estadisticas, scaffold de StatisticsPage y useStatistics | Creación de rama feature/estadisticas, scaffold de StatisticsPage y useStatistics. |

- Reunión diaria de seguimiento – jueves.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Modal “Formar equipo”: estructura/markup y multiselect placeholder; sin validaciones ni persistencia. | Agregar validación de mínimo y habilitar botón Confirmar. | No está definido el mínimo de miembros por torneo. |
| Faiber |  |  |  |
| KEVIN | Resolver errores o incidencias detectadas. | Preparar el entorno para las pruebas o despliegues. |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | Integrar StatisticsPage en rutas/Sidebar | Integrar StatisticsPage en rutas/Sidebar | Integrar StatisticsPage en rutas/Sidebar. |

- Reunión diaria de seguimiento - viernes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | limpieza menor de estilos, lista de pendientes y capturas base; HU no cerradas. | Plan de Semana 4 para terminar confirmación y torneos. | Dependencias de backend y decisiones de reglas; tiempo limitado. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph | Resolver errores o incidencias detectadas. |  |  |
| Kevin | Revisar los resultados de las pruebas automáticas. | Revisar los resultados de las pruebas automáticas. |  |
| Anderson | Push de ramas y PR feature/torneos; avance feature/estadisticas (KPI + gráfico). Actualización de weekly y docs. | Push de ramas y PR feature/torneos; avance feature/estadisticas (KPI + gráfico). Actualización de weekly y docs. | Push de ramas y PR feature/torneos; avance feature/estadisticas (KPI + gráfico). Actualización de weekly y docs. |

Conclusiones: